„Проектен план и обхват на разработката (MVP v1.0)“
 към Договор за разработка на софтуер „CreatorClub“ от ____________ 20___ г.

### 1. Описание и цел на проекта

1.1. Описание на продукта
 CreatorClub™ – „Клубът на Създателя“ е web-базирана all-in-one платформа / операционна система (OS) за ментори, коучове и създатели на курсове, която цели да замени необходимостта от използване на множество отделни инструменти (Discord, Telegram, Skool, Kajabi, Calendly, Zapier, Whop и др.), като обединява:

- управление на онлайн общности;

- управление на курсове и обучения;

- членства и плащания;

- събития и календар;

- базов AI Success Manager™ за следене на прогреса и подпомагане на студентите;

- администраторски панели за създателите (Creators) и за Superadmin.

1.2. Цел на MVP v1.0
 Да бъде разработена жизнеспособна версия (MVP v1.0) на платформата, която:

- може реално да хоства поне 10 активни общности и курсове;

- включва базова версия на AI Success Manager™ (Progress Engine + AI Mentor Chat);

- има работеща маркетинг фуния за лансиране: лендинг страница, demo VSL, форма за trial/waitlist и базов email nurture;

- осигурява основния user flow:
 signup → създаване на общност → създаване на курс → записване на студент → прогрес → AI логика → плащане (trial → paid).

### 2. Обхват на MVP v1.0 (Scope)

Изпълнителят разработва следните компоненти, функционалности и интерфейси.

#### 2.1. Архитектура и основи

- Избор и изграждане на технологичен стек (frontend, backend, база данни).

- Multi-tenant структура:

  - всеки Creator представлява отделен „tenant“;

  - всяка общност и курс принадлежат към конкретен Creator.

- Потребителска система (auth + роли):

  - роли: Superadmin, Creator, Student/Member;

  - опционално: зона „free zone area“ за Member (безплатен достъп до избрани общности/ресурси).

- Permission логика:

  - Superadmin → глобален достъп до всички тенанти, общности, курсове, потребители и настройки;

  - Creator → достъп само до своите общности, курсове, студенти, плащания и статистики;

  - Student/Member → достъп само до общностите/курсовете, в които е записан, и евентуална free зона.

#### 2.2. Data Models (минимален комплект за MVP)

Изпълнителят създава и конфигурира поне следните модели/таблици (наименование може да се адаптира според стека):

- User (роля, име, имейл, avatar и др.)

- CreatorProfile (brand информация, настройки, AI prompt, timezone и др.)

- Community (име, описание, Creator, настройки)

- Course (заглавие, описание, свързана общност)

- Module (име, позиция, course_id)

- Lesson (заглавие, тип: видео/ресурс/текст, URL/файл, module_id)

- Enrollment (user_id, course_id, статус)

- Membership (user_id, community_id)

- Event (community_id, title, start/end, type: online/offline, link)

- Subscription / Plan (user_id, plan_id, status, trial_end, Stripe customer/subscription id)

- PaymentPlan (Creator, тип план: Creator/Business/Elite, цена, такси)

- Progress (user_id, lesson_id, completed_at)

- Engagement (лог на активност: постове, коментари, участие в събития – за AI)

- Task (creator_id, title, description, due_date, status {todo, in_progress, done}, optional link към community/course/event)

- AIConversation (user_id, context_type, history/messages, tokens cost)

Точният модел може да бъде оптимизиран от Изпълнителя, но трябва да покрива описаната функционалност.

#### 2.3. Community Hub (общности)

Backend:

- CRUD логика за:

  - Communities;

  - Topics/Threads;

  - Posts;

  - Comments.

- Базови реакции към постове (напр. like / emoji).

- Таблица/логика за Points – събиране на точки при:

  - завършени уроци;

  - създадени постове;

  - коментари;

  - участие в събития.

Frontend:

- Списък с общности (според ролята: за Creator – неговите; за Student – тези, в които е член).

- Community view: списък с теми/постове.

- Topic/Thread view: постове + коментари.

- Leaderboard страница (top N потребители в общността по точки).

MVP ограничения:

- Не се изисква сложен real-time chat; достатъчни са basic refresh/periodично fetch.

- Модерна, ясна UI структура без излишни визуални ефекти.

#### 2.4. Course LMS (курсове и уроци)

Backend:

- CRUD за: Course, Module, Lesson.

- Типове уроци:

  - видео (URL / embed);

  - файл (URL за download/view);

  - текст.

- Endpoint „mark as complete“ за уроци.

- Логика за прогрес: % completed lessons per course.

Frontend:

- „My Courses“ за студента.

- Course view (списък с модули и уроци).

- Lesson view (видео/ресурси + бутон „Mark as complete“).

- Прогрес бар за курса.

Drip/Unlock (MVP):

- Избира се една логика за v1.0 (по дата или по прогрес), която се уточнява в началото на разработката.

#### 2.5. AI Success Manager™ v1

AI модулът в MVP включва два основни компонента:

##### 2.5.1. Progress Engine (задължително)

Backend:

- Периодичен job/cron, който изчислява risk_score за всеки Student в даден курс въз основа на:

  - брой дни без login;

  - % прогрес по курса;

  - участие в общност / събития (на база Engagement логове).

- Класификация на студентите в три групи:

  - at_risk (рисков);

  - stable;

  - top_member.

- Генериране на Success Report (напр. JSON структура), използван в Admin Dashboard.

Frontend (Creator Dashboard):

- Секция „Student Health“ със:

  - списъци за at_risk / stable / top_member;

  - основни KPI карти: avg progress, active students, брой неактивни (inactive X дни).

##### 2.5.2. AI Mentor Chat (чат за студенти)

Backend:

- Интеграция с LLM (OpenAI или друг доставчик).

- Един основен endpoint за чат, напр. /api/ai/chat (user_id, context_id, message).

- Prompt логика (съобразена с избрания LLM), която включва:

  - описание на курса/общността;

  - basic brand prompt на съответния Creator (качен в CreatorProfile);

  - текущия прогрес на студента (преглед на завършени модули/уроци).

Frontend:

- Basic чат UI в рамките на курс („AI помагало“): поле за въвеждане + история на съобщенията.

- Не се изисква пълна чат система (edit/delete и др.) за v1.0.

MVP ограничение:

- Един AI чат агент на Creator (един prompt), използван от всички негови студенти.

- Пълна система за множество AI ботове и сложна конфигурация остава за backlog.

#### 2.6. Calendar & Events

Backend:

- Модел Event: title, description, community_id, start_at, end_at, type (online/offline), link.

- CRUD за събития.

- Генериране на ICS линк/файл, който студентът може да добави към външен календар (Google/Apple и др.).

Frontend:

- Calendar view или List view на събитията за дадена общност/курс.

- Event details page (описание, линк към live и др.).

Booking Flow (MVP):

- Възможност за embed на външна booking система (напр. Calendly) чрез iframe или линк – без разработка на пълен вътрешен booking engine във v1.0.

#### 2.7. Payments & Plans

Backend:

- Интеграция със Stripe:

  - Checkout Sessions за плановете (Creator/Business/Elite);

  - обработка на webhooks за успешни плащания, неуспешни, отменени абонаменти.

- Trial логика:

  - при нов Creator – задаване на trial_end_date и флаг is_trial.

Frontend:

- Pricing секция (страница или модал) с основните планове.

- Billing секция за Creator:

  - текущ план;

  - статус на абонамента;

  - линк към Stripe customer portal (при необходимост).

#### 2.8. Admin Dashboard

Два нива:

- Creator Dashboard

- Superadmin Dashboard (минимален за поддръжка на тенантите)

Backend:

- Агрегирани данни за Creator:

  - общ брой студенти;

  - активни студенти;

  - базови приходни показатели (MRR, активни планове);

  - списък at_risk от AI Success Manager.

- За Superadmin:

  - списък на Creators;

  - основни метрики per tenant;

  - достъп за преглед/поддръжка.

Frontend – Creator Dashboard:

- KPI карти: Total Students, Active This Week, MRR (или подобни).

- Таблица „At-risk students“ (име, курс, дни неактивен, risk_score).

- Линкове към Communities/Courses.

Frontend – Superadmin:

- Simple listing на Creators и основни показатели;

- Достъп за преглед на техните общности/курсове за поддръжка.

#### 2.9. Tasks & Reminders

Backend:

- CRUD за Task: title, description, due_date, status {todo, in_progress, done}, creator_id, optional link към community/course/event.

Frontend:

- Simple Task List за Creator в рамките на Admin Dashboard.

- Създаване, редакция, промяна на статус.

#### 2.10. Лендинг / Marketing Site (техническа част)

Изпълнителят разработва:

- Базова лендинг страница (една страница), включваща секциите:
 HERO, PAIN, PROMISE, SYSTEM, SOCIAL PROOF (placeholder), PRICING, GUARANTEE, FINAL CALL.

- Embed на Demo VSL (видео).

- Интегрирана форма за waitlist / trial (може да е външна – Typeform/Tally/др., или custom форма).

Забележка:
 Текстовете (copy), визуалните материали (видео, изображения) и конкретното съдържание се предоставят от Възложителя.

#### 2.11. Analytics & Logging (MVP)

- Tracking на основни събития (минимум):

  - signups;

  - trial start;

  - conversion trial → paid;

  - course completion;

  - basic AI usage (брой чат сесии).

- Интеграция с Google Analytics или Plausible за лендинга.

- Базово error tracking решение (напр. Sentry или еквивалент).

#### 2.12. QA и вътрешно тестване

- Seed данни:

  - минимум 1 Creator;

  - 1 Community;

  - 1 Course (3 модула, ~10 урока);

  - ~10 примерни студента с различен прогрес.

- Тест на основния user flow:
 signup → create community → create course → enroll student → login като student → lesson complete → AI dashboard (risk класификация) → payment flow (Stripe sandbox).

### 3. Извън обхват на MVP (Backlog / бъдещи версии)

Следните функционалности не са част от v1.0 и се считат за backlog, освен ако страните писмено не се договорят друго:

- Full no-code automation/funnel builder.

- Пълна affiliate система за Creator-ите.

- White-label custom домейни и дълбоки брандинг опции.

- Разширена геймификация: бейджове, мисии, streaks, quests, сложни програми за награждаване.

- Възможност за студенти да качват домашни/документи за проверка с workflow за оценяване.

- Система за множество AI агенти за всеки Creator (Sales Mentor, Mindset Coach, Tech Support и др.) с UI за конфигурация.

- In-app notifications (web push / email / in-app) отвъд базовите функционалности.

- Mobile приложения (React Native / Flutter).

Тези елементи могат да бъдат предмет на отделен етап/договор.

### 4. Основен user flow (минимално изискуем)

За да се счита MVP v1.0 за успешно реализиран, трябва да работи плавно следният сценарий:

- Нов Creator се регистрира (signup).

- Създава своя първа Community.

- Създава Course с модули и уроци.

- Поканва/записва Student/Member в курса/общността.

- Student влиза в платформата, гледа уроци и маркира урок като завършен.

- Прогресът му се отразява в Progress и AI модула.

- AI Success Manager™ го класифицира (напр. stable).

- Creator вижда това в Dashboard („Student Health“).

- Creator преминава от trial към платен план (Stripe sandbox flow).

### 5. Критерии за успешно приемане

Модул/функционалност се счита за „завършен“, когато:

- Изпълнителят е предоставил работеща версия в тестова или продукционна среда;

- Основният описан user flow за съответния модул функционира без критични грешки;

- Възложителят има достъп до:

  - изходния код (репозитори);

  - необходимите конфигурации (env variables, keys – без чувствителни секрети, когато са лични за Изпълнителя);

  - базова техническа документация за стартиране и поддръжка;

- Изпълнителят е отстранил основните дефекти, регистрирани в договорения период за тест.

### 6. Срокове

- Общ срок за реализиране на MVP v1.0: до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договора, освен ако страните писмено не се договорят друго.

- Възложителят може да разделя проекта на етапи; всеки етап се приема с протокол и/или писмено потвърждение (email или системно съобщение).

### 7. Допълнителни задължения на Възложителя

- Да предостави своевременно:

  - текстово съдържание (copy) за лендинга и основните екрани;

  - бранд материали: лого, цветове, шрифтове (ако са специфични);

  - Demo VSL видео или суров материал за embed;

  - достъп до Stripe и други необходими външни услуги (account + keys);

- Да осигури навременна обратна връзка при тестове и приемане на етапите.

### 8. Финални условия

- Настоящото Приложение №1 е неразделна част от Договора за разработка на софтуер „CreatorClub“.

- В случай на противоречие между договора и настоящото приложение, приоритет има договорът, освен ако страните не уговорят писмено друго.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ____________________

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ____________________

Дата: ____________________